**Resumen de la Cuarta Reunión Retrospectiva**

**Información del Proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | **SCAIIF** |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | Salón 106 |
| Fecha | 30 de abril de 2018 |
| Número de iteración | 4 |
| Personas convocadas a la reunión | Domínguez Delgado Ángel Eduardo  Hernández González Esmeralda Yamileth |
| Personas que asistieron a la reunión | Domínguez Delgado Ángel Eduardo  Hernández González Esmeralda Yamileth |

**Formulario de reunión retrospectiva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| * Implementación de casos de uso 02, 13, 14 y 19. * Modificaciones restantes del caso de uso 06. * Diagrama de robustez de los casos de uso 02, 13, 14 y 19. * Plan de Pruebas de los CU 02, 13, 14 y 19. * Pruebas unitarias de casos de uso 02, 13, 14 y 19. * Comunicación entre equipo * Control del PSP * Control de defectos * Finalización de la iteración 4 exitosa | * Diferencias entre la representación de diagramas de secuencia y de robustez. * Representación de los métodos de validación del CU13 en diagramas de robustez | * Acordar un estándar para representar los diagramas de robustez y secuencia (llamadas y relaciones entre entidades y objetos fronterizos). * Que todos los integrantes tengan actualizada la base de datos. |