**Resumen de la Primera Reunión Retrospectiva**

**Información del Proyecto:**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto: | **SCAIIF** |

**Información de la reunión:**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar | CC3 |
| Fecha | 07 de marzo de 2018 |
| Número de iteración | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Domínguez Delgado Ángel Eduardo  Domínguez González José Andrés  Hernández González Esmeralda Yamileth |
| Personas que asistieron a la reunión | Domínguez Delgado Ángel Eduardo  Domínguez González José Andrés  Hernández González Esmeralda Yamileth |

**Formulario de reunión retrospectiva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos)** | **¿Qué no salió bien en la iteración? (errores)** | **¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua)** |
| * Edición de descripción de casos de uso (01, 04, 08, 09, 10, 11 y 18) * Realización de diagramas de Robustez (01, 04, 08, 09, 10, 11 y 18) * Realización de diagramas de Secuencia (01, 04, 08, 09, 10, 11 y 18) * Modificación de casos de uso (01, 04, 08, 09, 10, 11 y 18) * Realización de interfaz gráfica en código (01, 09, 11, 18) * Realización de diagrama relacional * Investigación JFoenix * Investigación MyBatis * Creación del estándar de codificación * Creación de la interfaz gráfica | * Implementación de los casos de uso (08) * Ausencia de pruebas de los casos de uso restantes * Confusión en la separación de las tareas para cada revisión | * Estandarizar la realización de diagramas de robustez (estilo) * Implementar los casos de uso faltantes * Realizar las pruebas faltantes |